Plano de Organização do Repositório

Transcri-YouTube · estrutura, nomenclatura, ciclo de vida, automação e migração · APROVADO e executado em 16/09/2026 · Agente 86

# Plano de Organização do Repositório — Transcri-YouTube

Autor: Agente 86 · Data: 16 de setembro de 2026 · Status: APROVADO E EXECUTADO em 16/09/2026

Decisões do Comandante (16/09/2026): organização por transcrição · nomenclatura ASCII-safe · mídia só por link externo · migração imediata.

Relato da execução, com o que mudou em relação à proposta: §14.

Escopo: estrutura de pastas, convenções de nomenclatura, ciclo de vida das transcrições, política de arquivos grandes, automação de QA e plano de migração.

Gatilho: o repositório vai deixar de ter 1 transcrição e passar a ter várias, além de outros tipos de arquivo do Projeto.

## 1. Diagnóstico do estado atual

O repositório cresceu de forma orgânica durante a primeira transcrição. O que serviu para um vídeo não serve para dez.

| # | Problema | Evidência | Consequência se nada for feito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A raiz virou depósito | .txt bruto, .docx final, Guia v1, Guia v2 (.md+.docx), planilha legada e README convivem no mesmo nível | A cada nova transcrição somam-se 2 arquivos na raiz; em 20 vídeos são 40 arquivos soltos |
| 2 | Duas pastas para a mesma transcrição | analise/revelacoes-cosmicas-urgente-jan-val-ellam/ (protótipo) e …-jan-val-ellam-kb/ (definitiva) | Ninguém sabe qual é a boa sem abrir as duas |
| 3 | Documento de projeto misturado com trabalho de transcrição | analise/ guarda PARECER e RESOLUCAO-DE-CONFLITOS (normativos, valem para sempre) ao lado das pastas por vídeo (descartáveis quando o vídeo fecha) | Documentos normativos ficam enterrados e somem do radar |
| 4 | Código misturado com dados | ferramentas/ tem 6 scripts .py + 4 arquivos de dados (.csv/.txt) que os scripts consomem | Dados curados (sementes, externos, vocabulário-guarda) não têm dono nem histórico claro |
| 5 | O produto final fica longe da transcrição | Revelações Cósmicas Urgente – Jan Val Ellam (revisado).docx está na raiz; os blocos que o geraram estão em analise/…-kb/blocos/ | Impossível saber, olhando o arquivo, de qual vídeo ele veio |
| 6 | Não há lugar para mídia | nenhum diretório para áudio/vídeo; nenhum .gitattributes | Alguém vai subir um .mp4 de 300 MB no Git e o clone fica inutilizável |
| 7 | Não há catálogo nem status | nada diz quantas transcrições existem, em que estágio estão, qual a URL de origem | Controle por memória; trabalho duplicado ou esquecido |
| 8 | Nomes longos, com espaço e acento | Revelações Cósmicas Urgente – Jan Val Ellam.txt (travessão U+2013) | Quebra for em shell, exige aspas em todo script, dificulta URL e CI |
| 9 | Ordenação de blocos frágil | bloco-1.md … bloco-8.md; com 12 blocos o glob ordena bloco-1, bloco-10, bloco-11, bloco-2… | O DOCX final sairia com blocos fora de ordem — defeito silencioso e grave |
| 10 | Sem portão de qualidade automático | o QA existe (rc_docx.py --validar) mas só roda se alguém lembrar | Regressão entra sem barreira; o .docx pode divergir dos .md |

O que está bom e deve ser preservado: KB-RC/ como fonte de verdade isolada e autocontida; ferramentas/ com scripts de propósito único e docstring explicando o porquê; o contrato de dupla saída .md + .docx; o .gitignore já distinguindo regenerável de precioso; a numeração embrionária de estágios que o README ensaia (20-blocos/, 40-final.docx).

## 2. Princípios

Dez princípios. Toda decisão concreta deste plano deriva deles — e é por eles que uma proposta futura deve ser julgada.

| # | Princípio | Tradução prática |
| --- | --- | --- |
| P1 | Uma transcrição = um diretório autossuficiente | Tudo o que diz respeito a um vídeo vive dentro da pasta dele. Arquivar, reativar ou auditar um vídeo é operar uma pasta, não caçar arquivos em quatro árvores |
| P2 | O bruto é sagrado e isolado | 00-fonte/transcricao-bruta.txt nunca é editado. Sua integridade é verificada por hash no CI |
| P3 | Estágio no nome, ordem no número | 00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 90. O vão de 10 permite inserir etapas sem renumerar nada |
| P4 | O slug vive na pasta; os arquivos têm nome fixo | Dentro de transcricoes/<slug>/ o produto é sempre transcricao-revisada.docx. Caminhos previsíveis = automação sem parâmetro |
| P5 | ASCII em caminho de máquina, legibilidade em documento de gente | Pastas e arquivos operacionais sem acento nem espaço. Títulos com acento só dentro dos documentos |
| P6 | Código separado de dados | ferramentas/.py versus ferramentas/dados/. Dado curado tem histórico próprio e é o que mais cresce |
| P7 | A KB-RC não se move | Fonte de verdade referenciada por 6 scripts e 82 documentos. Renomeá-la é risco sem ganho |
| P8 | Regenerável é versionado, lixo não | diagnostico.json fora do Git; os CSV de decisão dentro (são o livro-razão) |
| P9 | Peso pesado fora do Git | Áudio e vídeo por link externo ou LFS, nunca no repositório comum |
| P10 | Nada se apaga: legado é arquivado com data | Guia v1, planilha e protótipo vão para docs/legado/, não para a lixeira |

## 3. Estrutura proposta

Transcri-YouTube/
│
├── README.md                       porta de entrada: o que é, como rodar, onde está cada coisa
├── .gitignore                      lixo e regeneráveis
├── .gitattributes                  LFS, binários, fim de linha
│
├── docs/                           documentos DO PROJETO (valem para todas as transcrições)
│   ├── normas/
│   │   ├── guia-revisao-v2.md          norma editorial vigente
│   │   ├── guia-revisao-v2.docx
│   │   └── resolucao-de-conflitos.md   Anexo I — os 8 conflitos resolvidos
│   ├── pareceres/
│   │   └── parecer-de-viabilidade.md
│   ├── planos/
│   │   └── plano-de-organizacao.md     este documento
│   └── legado/                     congelado, datado, somente leitura
│       ├── 2026-09-guia-v1/
│       ├── 2026-09-base-terminologica.xlsx
│       └── 2026-09-prototipo-analise/
│
├── KB-RC/                          FONTE DE VERDADE (não muda de lugar — P7)
│   ├── canonico.json               946 termos + 1.887 relações
│   ├── biblio.json                 104 obras
│   ├── termos/                     820 fichas RC-*.md
│   ├── CHANGELOG.md                NOVO: quem aplicou o quê, quando, a pedido de qual transcrição
│   └── _fila-de-curadoria.csv      NOVO: propostas pendentes, consolidadas de todas as transcrições
│
├── ferramentas/                    SOMENTE código (P6)
│   ├── rc_kb.py  rc_lexicon.py  rc_variantes.py
│   ├── rc_diagnostico.py  rc_docx.py  md_para_docx.py
│   ├── rc_novo.py                  NOVO: cria a pasta de uma transcrição a partir do modelo
│   ├── rc_indice.py                NOVO: regenera o catálogo e confere consistência
│   ├── rc_qa.py                    NOVO: os 8 portões de qualidade
│   ├── requirements.txt
│   └── dados/                      dados curados que os scripts consomem
│       ├── sementes-variantes-stt.csv
│       ├── externos.csv
│       ├── variantes-kb-extraidas.csv   (gerado por rc_variantes.py)
│       └── vocabular-guarda-pt.txt
│
├── transcricoes/                   UM DIRETÓRIO POR VÍDEO (P1)
│   ├── _indice.csv                 catálogo: uma linha por transcrição
│   ├── _indice.md                  mesma informação, legível no GitHub
│   ├── _modelo/                    esqueleto copiado por rc_novo.py
│   ├── 2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente/
│   ├── 2026-10-02-lemuria-terry-fabris/
│   └── …
│
├── publicacoes/                    produtos prontos para distribuição (opcional, fase 2)
│   └── 2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente.docx
│
├── testes/                         fixtures e testes do pipeline
│   ├── fixtures/mini-transcricao.txt
│   └── test_pipeline.py
│
└── .github/
    ├── workflows/qa.yml            CI: roda os portões em todo PR
    ├── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
    └── CONTRIBUTING.md             papéis: revisor, curador, Comandante

### 3.1 O que entra e o que não entra em cada pasta

| Pasta | Entra | Não entra |
| --- | --- | --- |
| docs/ | norma, parecer, plano, anexo — texto que rege o processo | trabalho de uma transcrição específica |
| KB-RC/ | termos, obras, fichas, histórico de curadoria | transcrições, blocos, produtos |
| ferramentas/ | código executável | dados curados (vão para dados/), saídas de processamento |
| transcricoes/<slug>/ | tudo o que pertence àquele vídeo, do bruto ao produto | norma geral, código, mídia pesada |
| publicacoes/ | versão final congelada para distribuir | rascunho, bloco, diagnóstico |
| testes/ | fixtures pequenas e sintéticas | a transcrição real (grande e com direitos) |

## 4. Anatomia da pasta de uma transcrição

transcricoes/2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente/
│
├── 00-fonte/                       ENTRADA — imutável
│   ├── transcricao-bruta.txt           o STT como saiu, sem nenhum retoque
│   ├── metadados.yaml                  URL, canal, data, duração, falantes, licença, hash
│   └── midia/README.md                 link externo do áudio/vídeo + por que não está aqui
│
├── 10-diagnostico/                 SAÍDA DO MOTOR — regenerável
│   ├── diagnostico.md                  radiografia legível
│   ├── variantes-propostas.csv         FILA DE DECISÃO + livro-razão (coluna adjudicacao)
│   ├── ausentes-da-base.csv            candidatos a novo termo
│   └── dossie-bloco.txt                léxico de trabalho do revisor
│
├── 20-blocos/                      TRABALHO HUMANO — o coração da revisão
│   ├── bloco-01.md … bloco-NN.md       zero-padded: ordena certo com qualquer quantidade
│   └── notas-de-revisao.md             desvios de forma do Guia, decisões editoriais
│
├── 30-produto/                     RESULTADO — o que se lê
│   ├── transcricao-revisada.docx
│   └── transcricao-revisada.pdf        opcional
│
├── 40-devolucao/                   O QUE VOLTA PARA A KB
│   ├── devolucao-a-kb.md / .docx       4 seções obrigatórias do Guia §15
│   ├── adjudicacao.md / .docx          livro-razão das decisões
│   └── externos-novos.csv              linhas a acrescentar em ferramentas/dados/externos.csv
│
└── 90-registro/                    MEMÓRIA DO PROCESSO
    ├── diario-de-bordo.md              o que foi feito, em que ordem, o que falhou
    └── despachos/                      decisões do Comandante, uma por arquivo, datadas
        └── 2026-09-16-apresentadores-e-sidarta.md

| Estágio | Quem escreve | Editável depois? | Regenerável? | Versionado? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-fonte/ | quem captura o vídeo | nunca (hash travado no CI) | não | sim |
| 10-diagnostico/ | rc_diagnostico.py | só pelo motor | sim | CSV sim; .json não |
| 20-blocos/ | revisor (Agente 86) | sim, até fechar | não | sim — é o ativo |
| 30-produto/ | rc_docx.py | só pelo montador | sim | sim (o CI confere se bate com os .md) |
| 40-devolucao/ | revisor | sim, até o curador aplicar | não | sim |
| 90-registro/ | revisor + Comandante | append-only | não | sim |

Por que bloco-01.md e não bloco-1.md: com 10 blocos ou mais, o glob bloco-*.md ordena 1, 10, 11, 2, 3… e o DOCX sai com a palestra embaralhada. Zero à esquerda resolve para sempre. Isso é um defeito latente hoje, não uma preferência estética.

## 5. Convenções de nomenclatura

### 5.1 Slug da transcrição

AAAA-MM-DD-titulo-curto-em-kebab-case
└── data da gravação   └── até 5 palavras, sem acento, sem pontuação, minúsculas

| ✅ Certo | ❌ Errado | Por quê |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente | Revelações Cósmicas Urgente – Jan Val Ellam | acento, espaço e travessão quebram shell, URL e CI |
| 2026-10-02-lemuria-terry-fabris | transcricao-nova-2 | sem data, sem assunto: nada diz |
| 2026-11-20-jan-val-ellam-entrevista-x | 2026-11-20-entrevista-com-jan-val-ellam-sobre-o-futuro-da-humanidade-e-as-ias | longo demais para caminho e terminal |

Data da gravação, não da revisão: é ela que ordena o acervo cronologicamente. Se a gravação não tem data conhecida, usa-se a de publicação e registra-se o fato em metadados.yaml.

### 5.2 Arquivos dentro da pasta

Nomes fixos e minúsculos, sem o slug (P4). O slug já está no caminho; repeti-lo só alonga.

| Arquivo | Nome canônico |
| --- | --- |
| bruto | 00-fonte/transcricao-bruta.txt |
| metadados | 00-fonte/metadados.yaml |
| blocos | 20-blocos/bloco-NN.md |
| produto | 30-produto/transcricao-revisada.docx |
| devolução | 40-devolucao/devolucao-a-kb.md |
| adjudicação | 40-devolucao/adjudicacao.md |

Exceção: documentos institucionais em docs/ mantêm nomes legíveis (guia-revisao-v2.md), porque são lidos por gente fora do pipeline. Ainda assim, sem espaço e sem acento.

### 5.3 Versões e sufixos

Nunca arquivo-final.docx, arquivo-final-2.docx, arquivo-final-AGORA.docx. Versão é o Git.

Rascunho em andamento: sufixo -rascunho só dentro de 20-blocos/, removido ao fechar.

Documento substituído: vai para docs/legado/AAAA-MM-nome/, nunca fica ao lado do vigente.

## 6. Catálogo e ciclo de vida

### 6.1 transcricoes/_indice.csv

Uma linha por transcrição. Gerado e conferido por rc_indice.py; nenhum campo é preenchido à mão onde der para derivar.

slug,data,titulo,canal,url,duracao_min,falantes,estatus,palavras_brutas,palavras_revisadas,blocos,notas,a_confirmar,inaudivel,devolucao,curadoria_aplicada,revisor,responsavel
2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente,2026-09-14,Revelações Cósmicas Urgente,Paranormal Experience,https://youtu.be/…,125,"Guru de Malá; Alexandre Sherminator; Jan Val Ellam",40-devolvida,18806,18966,8,32,24,14,2026-09-16,pendente,Agente 86,Comandante

### 6.2 Status — vocabulário fechado

| Status | Critério de entrada | Artefato obrigatório |
| --- | --- | --- |
| 00-nova | pasta criada, bruto capturado | 00-fonte/ completo + hash |
| 10-em-diagnostico | motor rodou | 10-diagnostico/variantes-propostas.csv |
| 20-em-revisao | revisão começou | ≥1 bloco em 20-blocos/ |
| 30-revisada | todos os blocos prontos + QA verde | 30-produto/transcricao-revisada.docx |
| 40-devolvida | extrato final escrito | 40-devolucao/devolucao-a-kb.md |
| 50-publicada | curador aplicou na KB e o produto foi distribuído | KB-RC/CHANGELOG.md atualizado |
| 90-suspensa | parada por decisão ou falta de insumo | registro do motivo em 90-registro/ |

Regra: status só avança com o artefato correspondente presente. O rc_indice.py verifica isso e reclama — status aspiracional é a forma mais comum de autoengano em acervo.

### 6.3 _fila-de-curadoria.csv na KB-RC

Com várias transcrições, propostas de novo termo se perdem. Um único arquivo consolida todas:

id,origem_slug,tipo,termo,categoria,codigo_afetado,evidencia,status,data_proposta,data_aplicada,curador
0001,2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente,novo-termo,Eu Parasitário,2.x Conceitos,—,"bloco 4: 'o eu de Javé sempre foi parasitário'",pendente,2026-09-16,,

tipo ∈ {novo-termo, nova-variante, correcao-ficha, novo-registro-biblio, divergencia-factual}. Assim o curador trabalha por fila, não por pasta de vídeo.

## 7. Arquivos pesados e mídia

| Tipo | Destino | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| .txt .md .csv .json .yaml | Git normal | texto pequeno, diffável, é o ativo do projeto |
| .docx .pdf | Git normal | produto de leitura; 40–90 KB cada; diff binário não importa |
| .xlsx legado | Git normal, em docs/legado/ | 311 KB, congelado, não cresce |
| KB-RC/ (7,8 MB, 822 arquivos) | Git normal | fonte de verdade; texto puro; cabe com folga |
| áudio .mp3/.m4a | link externo em 00-fonte/midia/README.md; LFS só se indispensável | 125 min ≈ 60 MB; o plano gratuito do LFS é 1 GB — caberiam ~16 vídeos e acabou |
| vídeo .mp4 | nunca no repositório | 300 MB a 2 GB; inutiliza o clone; o YouTube já é o arquivo |
| diagnostico.json | .gitignore | regenerável pelo motor em segundos |

.gitattributes proposto:

* text=auto eol=lf
*.docx binary
*.xlsx binary
*.pdf  binary
*.png  binary
# LFS — só se a decisão for manter áudio no repositório
transcricoes/**/00-fonte/midia/*.mp3 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
transcricoes/**/00-fonte/midia/*.m4a filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text

Trava de segurança no CI: qualquer arquivo acima de 5 MB fora do LFS reprova o PR. Isso impede o acidente clássico de arrastar um vídeo para dentro do repositório.

## 8. Automação

### 8.1 Três scripts novos

| Script | O que faz | Por que existe |
| --- | --- | --- |
| rc_novo.py | cria transcricoes/<slug>/ a partir de _modelo/, grava metadados.yaml com o hash do bruto e acrescenta a linha no _indice.csv | Sem ele, cada transcrição nova nasce com estrutura ligeiramente diferente — e a diferença vira exceção permanente |
| rc_indice.py | regenera _indice.csv/_indice.md varrendo as pastas e confere: status × artefatos, hash do bruto, slug bem formado, blocos ordenáveis | Catálogo desatualizado é pior que catálogo nenhum |
| rc_qa.py | roda os 8 portões abaixo sobre uma pasta de transcrição (ou todas) e devolve exit code | Hoje o QA só roda se alguém lembrar de chamar o rc_docx.py --validar |

Esqueleto do rc_novo.py (Apêndice D) e dos portões (§8.2).

### 8.2 Os oito portões de qualidade

| Portão | Verifica | Falha quando |
| --- | --- | --- |
| G1 — bruto intacto | SHA-256 de 00-fonte/transcricao-bruta.txt × metadados.yaml | alguém editou o bruto (P2) |
| G2 — blocos íntegros | todo bloco-NN.md tem ## Bloco N, ≥1 rótulo de fala, zero comentário HTML, zero marcador de rascunho | bloco incompleto ou com andaimes esquecidos |
| G3 — formas proibidas | varredura com fronteira de palavra, ignorando o conteúdo de [NOTA]/[A CONFIRMAR]/[INAUDÍVEL] | canônico violado no texto corrido |
| G4 — ledger fechado | nenhuma linha de variantes-propostas.csv com adjudicacao vazia ou REVISAR | decisão pendente — o revisor não terminou |
| G5 — validador | rc_docx.py --validar devolve 0 | variante adjudicada como aceita sobreviveu |
| G6 — produto reproduzível | regenera o .docx a partir dos .md e compara com o que está versionado | o .docx publicado não corresponde aos blocos |
| G7 — índice consistente | slug existe no _indice.csv, status bate com os artefatos presentes, contagens conferem | catálogo mente |
| G8 — higiene de repositório | nenhum arquivo >5 MB fora do LFS; nenhum ~$; nenhum espaço ou acento em transcricoes/ e ferramentas/ | convenção violada |

G3 e G6 são os que valem ouro: G3 pega a regressão terminológica que o olho não vê em 19 mil palavras; G6 garante que o contrato de dupla saída (.md + .docx) não se degrade em "o .docx é de terça, os .md são de hoje".

### 8.3 CI

.github/workflows/qa.yml: em todo PR que toque transcricoes/**, KB-RC/**, ferramentas/** ou docs/**, roda rc_qa.py --tudo + rc_indice.py --checar. Falhou, não mergeia. Tempo estimado: < 2 min (o corpus inteiro são 100 mil caracteres).

## 9. Migração

Cinco fases, um commit por fase, tag antes de começar. git mv preserva o histórico (git log --follow continua funcionando). Nada é apagado (P10).

git tag v1-antes-reorganizacao && git push origin v1-antes-reorganizacao

| Fase | Ação | Risco | Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | criar docs/{normas,pareceres,planos,legado} e mover Guia v2, Anexo I, parecer, Guia v1, planilha | baixo | grep -rn "docs/normas" README.md |
| 2 | criar transcricoes/2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente/{00-fonte,…} e mover bruto (da raiz), blocos, diagnóstico, devolução e produto (da analise/…-kb/); renomear bloco-N.md → bloco-0N.md | médio | regenerar o .docx e comparar palavra a palavra com o anterior |
| 3 | criar ferramentas/dados/ e mover os 4 arquivos de dados; atualizar os defaults de argparse em 5 scripts | médio | rodar o pipeline inteiro de ponta a ponta |
| 4 | arquivar o protótipo analise/revelacoes-cosmicas-urgente-jan-val-ellam/ em docs/legado/2026-09-prototipo-analise/; remover analise/; criar _modelo/, _indice.csv, .gitattributes, rc_novo.py, rc_indice.py, rc_qa.py, .github/ | baixo | rc_qa.py --tudo verde |
| 5 | reescrever README, atualizar os caminhos no Guia v2 (§1 a §18) e nos documentos que citam paths; criar KB-RC/CHANGELOG.md e _fila-de-curadoria.csv a partir da devolução já escrita | baixo | leitura humana + CI verde |

### 9.1 Mapeamento antigo → novo

| Hoje | Passa a ser |
| --- | --- |
| Revelações Cósmicas Urgente – Jan Val Ellam.txt | transcricoes/2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente/00-fonte/transcricao-bruta.txt |
| Revelações Cósmicas Urgente – Jan Val Ellam (revisado).docx | …/30-produto/transcricao-revisada.docx |
| analise/revelacoes-cosmicas-urgente-jan-val-ellam-kb/blocos/bloco-N.md | …/20-blocos/bloco-0N.md |
| analise/…-kb/{diagnostico.md,variantes-propostas.csv,ausentes-da-base.csv,dossie-bloco.txt} | …/10-diagnostico/ |
| analise/…-kb/{DEVOLUCAO-A-KB,ADJUDICACAO}.md/.docx | …/40-devolucao/{devolucao-a-kb,adjudicacao}.md/.docx |
| analise/revelacoes-cosmicas-urgente-jan-val-ellam/ (protótipo) | docs/legado/2026-09-prototipo-analise/ |
| analise/{PARECER-DE-VIABILIDADE,RESOLUCAO-DE-CONFLITOS}.md/.docx | docs/pareceres/ e docs/normas/ |
| Guia de Revisão e Governança Terminológica v2.md/.docx | docs/normas/guia-revisao-v2.md/.docx |
| Guia - SISTEMA DE REVISÃO E GOVERNANÇA TERMINOLÓGICA.docx | docs/legado/2026-09-guia-v1/ |
| base-terminologica.xlsx | docs/legado/2026-09-base-terminologica.xlsx |
| ferramentas/{sementes-variantes-stt.csv,externos.csv,variantes-kb-extraidas.csv,vocabular-guarda-pt.txt} | ferramentas/dados/ |
| KB-RC/ | não muda (P7) |

### 9.2 O que muda no código

| Arquivo | Mudança |
| --- | --- |
| rc_kb.py | nenhuma (KB-RC continua na raiz) |
| rc_lexicon.py | default de carregar_sementes() → ferramentas/dados/sementes-variantes-stt.csv |
| rc_variantes.py | --saida default → ferramentas/dados/variantes-kb-extraidas.csv |
| rc_diagnostico.py | --base → docs/legado/…xlsx; --saida → transcricoes/<slug>/10-diagnostico; defaults de --sementes/--externos/--guarda/--variantes-kb → ferramentas/dados/ |
| rc_docx.py | só docstring/exemplos (caminhos já vêm por argumento) |
| md_para_docx.py | só docstring/exemplos |
| .gitignore | analise//diagnostico.json → transcricoes//10-diagnostico/diagnostico.json; acrescentar travas de mídia |

### 9.3 Varredura de referências

82 menções a caminhos em 6 documentos precisam ser atualizadas: Guia v2 (32), PARECER (21), RESOLUCAO-DE-CONFLITOS (15), README (10), DEVOLUCAO-A-KB (2), diagnostico.md (2). As 68 fichas da KB-RC que mencionam termos/ não são afetadas — referem-se a caminhos internos da própria KB.

## 10. Fluxo de trabalho e governança

### 10.1 Papéis

| Papel | Escreve em | Não escreve em |
| --- | --- | --- |
| Capturador | 00-fonte/ | qualquer outra |
| Revisor (Agente 86) | 20-blocos/, 40-devolucao/, 90-registro/ | KB-RC/, 00-fonte/ |
| Curador | KB-RC/, ferramentas/dados/ | blocos revisados |
| Comandante | 90-registro/despachos/, aprovação de PR | — |

Regra de ouro que a primeira transcrição ensinou: o revisor propõe, o curador aplica. O revisor não toca na KB-RC nem para "corrigir um errinho óbvio" — tudo passa pela fila (§6.3).

### 10.2 Branches e PRs

main — só o que está fechado. Nunca trabalho em andamento.

arena/<sessao> ou rev/<slug> — uma branch por transcrição.

kb/<lote> — uma branch por lote de curadoria (agrega as devoluções de várias transcrições).

Um PR por transcrição revisada, contendo obrigatoriamente: blocos, produto, devolução, linha do índice atualizada.

Template de PR pergunta: quantos blocos? QA verde? quantas propostas de novo termo? quantas divergências factuais reportadas ao produtor? algum despacho do Comandante embutido?

### 10.3 Commits

Verbo no imperativo + o quê + por quê quando não for óbvio. Exemplos do que já funciona neste repositório: Revisão completa dos 8 blocos + devolução à KB-RC, Guia v2 + resolução dos 8 conflitos. Manter o padrão; acrescentar o slug quando o commit tocar uma transcrição específica: [revelacoes-cosmicas-urgente] bloco 4: Lei de Moore na voz do narrador.

## 11. Alternativas consideradas e recusadas

| Alternativa | Por que foi recusada |
| --- | --- |
| A. Organização por tipo no topo — brutos/, blocos/, produtos/, devolucoes/, cada uma com um arquivo por vídeo | É a intuição mais comum e a mais frágil aqui: para auditar, reabrir ou arquivar um vídeo é preciso operar em 5 árvores e casar nomes de arquivo em todas. Viola P1. O tipo já está expresso pelo estágio dentro da pasta do vídeo (00-fonte = brutos, 30-produto = resultados), então o benefício existe sem o custo |
| B. Agrupar por ano — transcricoes/2026/2026-09-14-… | Profundidade extra sem ganho: o prefixo AAAA-MM-DD já ordena cronologicamente em uma listagem plana. Vale reconsiderar acima de ~60 transcrições |
| C. Renomear KB-RC/ para kb/ | Estética. Custa a atualização de 6 scripts e dezenas de referências, e a KB-RC é citada pelo nome em despachos e fichas. P7 |
| D. Manter tudo em analise/<slug> | Status quo. Mistura norma permanente com trabalho descartável e não separa estágio nenhum (problemas 3, 4 e 5 do diagnóstico) |
| E. Um repositório por transcrição | Destroi a base compartilhada: sementes, externos, vocabulário-guarda e KB crescem justamente entre transcrições |
| F. Submódulos para a KB-RC | Complexidade de submódulo para 7,8 MB de texto. Só se a KB passar a ter vida e permissões independentes |

## 12. Decisões que preciso do Comandante

Quatro escolhas mudam a implementação. Minha recomendação está marcada.

Organização primária. (recomendado: por transcrição, com estágios numerados dentro — §3/§4) ou por tipo de arquivo no topo (alternativa A)?

Nomenclatura. (recomendado: ASCII sem acento nem espaço em tudo que é caminho operacional — §5) ou preservar os nomes atuais, com acento e travessão?

Mídia. (recomendado: só link externo em 00-fonte/midia/README.md), Git LFS para áudio, ou pasta local ignorada pelo Git?

Quando migrar. (recomendado: agora, antes da segunda transcrição — migrar 1 vídeo custa 5 commits; migrar 10 custa uma tarde de arqueologia) ou depois de acumular algumas?

Decisões menores que assumi por padrão e podem ser revertidas: pasta publicacoes/ criada só na fase 2; testes/ criado com fixture mínima; _fila-de-curadoria.csv alimentado a partir da devolução já escrita; nomes de arquivo em minúsculas dentro de transcricoes/.

## 13. Checklist de implantação (executado)

[x] Comandante respondeu as 4 decisões do §12 — todas pela recomendação

[ ] git tag v1-antes-reorganizacao e push da tag

[x] Branch arena/01a0a743-transcri-youtube (ou dedicada) para a migração

[x] Fase 1 — docs/ · commit · README aponta para as normas

[x] Fase 2 — transcricoes/<slug>/ · commit · DOCX regenerado confere com o anterior

[x] Fase 3 — ferramentas/dados/ + defaults · commit · pipeline roda de ponta a ponta

[x] Fase 4 — _modelo/, _indice.csv, .gitattributes, rc_novo.py, rc_indice.py, rc_qa.py, CI · commit

[x] Fase 5 — README, Guia v2, CHANGELOG da KB, fila de curadoria · commit

[x] Um commit por fase, todos na branch arena/01a0a743-transcri-youtube

[x] Teste de fogo em cópia no /tmp: G1 pegou bruto adulterado, G6 pegou .docx com parágrafo intruso, G4 pegou linha sem decisão

## Apêndice A — metadados.yaml

slug: 2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente
titulo: "Revelações Cósmicas Urgente"
titulo_completo: "ASSISTA ANTES QUE SAIA DO AR — Revelações Cósmicas Urgente"
canal: Paranormal Experience
url: https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXXX
data_gravacao: 2026-09-14
data_publicacao: 2026-09-14
data_captura: 2026-09-15
duracao_min: 125
idioma: pt-BR
ferramenta_stt: youtube-autosub          # qual STT gerou o bruto
falantes:
  - rotulo: "[GURU DE MALÁ]"
    papel: apresentador
    turnos: 42
  - rotulo: "[ALEXANDRE SHERMINATOR]"
    papel: coapresentador
    turnos: 36
  - rotulo: "[JAN VAL ELLAM]"
    papel: entrevistado
    turnos: 64
licenca: uso interno do Projeto
bruto:
  arquivo: transcricao-bruta.txt
  caracteres: 101468
  palavras: 18806
  linhas_cabecalho: 12                   # corpo começa na linha 12 (0-indexed)
  sha256: <hash>
midia:
  audio: nao-arquivado                   # ou: lfs | externo
  link: https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXXXXX
revisao:
  guia: docs/normas/guia-revisao-v2.md
  disfluencia: leve
  diarizacao: opcao-b-rotulos-inferidos
  despachos:
    - 90-registro/despachos/2026-09-16-apresentadores-e-sidarta.md

## Apêndice B — .gitignore consolidado

# Python
__pycache__/
*.py[cod]
.venv/
venv/

# Editores / SO
.DS_Store
Thumbs.db
~$*.docx
~$*.xlsx

# Regeneráveis
*.log
transcricoes/**/10-diagnostico/diagnostico.json

# Mídia pesada: nunca no repositório comum
*.mp4
*.mkv
*.wav
*.avi
# Áudio só via LFS (ver .gitattributes); se a decisão for "link externo", descomente:
# transcricoes/**/00-fonte/midia/*.mp3
# transcricoes/**/00-fonte/midia/*.m4a

## Apêndice C — rc_qa.py, contrato de saída

$ python ferramentas/rc_qa.py transcricoes/2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente
[G1] bruto intacto                    OK   sha256 confere com metadados.yaml
[G2] blocos íntegros                  OK   8 blocos, 143 parágrafos, 147 rótulos
[G3] formas proibidas                 OK   0 ocorrências (fronteira de palavra, marcadores ignorados)
[G4] ledger fechado                   OK   98 linhas, 0 sem decisão
[G5] validador rc_docx                OK   24 aceitas, nenhuma sobrevive
[G6] produto reproduzível             OK   transcricao-revisada.docx == regenerado
[G7] índice consistente               OK   status 40-devolvida, artefatos presentes
[G8] higiene                          OK   maior arquivo 636 KB, 0 com espaço/acento
exit 0

--tudo varre transcricoes/*/; --portao G3 roda um só; --json emite máquina-legível para o CI.

## Apêndice D — rc_novo.py, esqueleto

"""rc_novo — cria o diretório de uma transcrição a partir de _modelo/.

    python ferramentas/rc_novo.py \
        --slug 2026-10-02-lemuria-terry-fabris \
        --titulo "LEMÚRIA ESTÁ em busca URGENTE DE CONTATO" \
        --canal "Paranormal Experience" \
        --url https://youtu.be/9DvQf6DikA8 \
        --data 2026-10-02 \
        --bruto ~/Downloads/legenda.txt

Passos: valida o slug (§5.1), copia _modelo/, grava metadados.yaml com o
SHA-256 do bruto, cria a linha no _indice.csv com status 00-nova e devolve
o caminho criado. Recusa slug malformado, bruto ausente e slug duplicado.
"""

## Apêndice E — template de PR

## Transcrição
slug: `2026-09-14-revelacoes-cosmicas-urgente` · status: 30-revisada → 40-devolvida

## Números
blocos: 8 · palavras brutas: 18.806 · revisadas: 18.966 · [NOTA]: 32 · [A CONFIRMAR]: 24 · [INAUDÍVEL]: 14

## QA
- [ ] G1–G8 verdes (`python ferramentas/rc_qa.py <pasta>`)
- [ ] `.docx` regenerado a partir dos `.md` (G6)
- [ ] nenhuma linha do ledger sem decisão (G4)

## Devolução à KB
novos termos: N · novas variantes STT: N · correções de ficha: N · divergências factuais: N

## Despachos embutidos
- [ ] `90-registro/despachos/AAAA-MM-DD-*.md` citado e aplicado

## Para o curador
itens acrescentados a `KB-RC/_fila-de-curadoria.csv`: IDs …

## 14. Execução — o que foi feito e o que mudou em relação à proposta

Cinco fases, um commit por fase, tag v1-antes-reorganizacao antes de começar, tudo com git mv

(histórico preservado — git log --follow continua funcionando).

| Fase | Commit | Verificação |
| --- | --- | --- |
| 1 · docs/ | 3e120c4 | 10 arquivos movidos, todos detectados como renomeação |
| 2 · transcricoes/<slug>/ | 40cb9e6 | .docx regenerado no novo caminho e comparado parágrafo a parágrafo com o anterior: 154 = 154, 0 diferenças |
| 3 · ferramentas/dados/ | 5896ecc | pipeline de ponta a ponta reproduz exatamente as métricas do diagnóstico versionado |
| 4 · automação, catálogo, CI | 36309c9 | G1–G8 verdes na transcrição de referência; 63 verificações de fumaça |
| 5 · README e varredura de caminhos | este commit | 50 referências atualizadas em 3 documentos; rc_indice.py --checar em dia |

### 14.1 O que a execução acrescentou à proposta

transcricoes/_indice.md, além do .csv: o catálogo precisa ser legível no GitHub sem

baixar nada.

10-diagnostico/README.md na transcrição de referência, avisando que

variantes-propostas.csv não pode ser regenerado por cima: o motor escreve 12 colunas, o

revisor acrescentou adjudicacao, motivo_adjudicacao e ocorrencias_no_revisado. Sem esse

aviso, rodar o motor de novo destruiria o livro-razão.

docs/legado/README.md e README próprio do protótipo arquivado, dizendo o que cada um foi e

quem o substituiu — arquivo congelado sem explicação vira mistério.

rc_indice.py --checar como passo próprio no CI, separado dos portões.

Portão G3 derivado da base, não de lista escrita à mão: as formas proibidas vêm da

Quarentena das fichas (NUNCA "Sofia") somada às variantes que o livro-razão marcou como

aceitas. Lista manual apodrece; a KB não.

Terceiro estado nos portões (N/A): sem ele, o QA reprovaria uma transcrição recém-criada

por não ter .docx — e o revisor aprenderia a ignorar o QA.

### 14.2 Incidente real durante a execução — e a regra que ele produziu

O commit de normalização de fins de linha (git add --renormalize ., para aplicar o

* text=auto eol=lf do novo .gitattributes) reescreveu o blob do bruto capturado, que tem

CRLF: 34f9bcf4… virou db3fa8ae…. O arquivo de trabalho não mudou — o repositório mudou. Um

clone fresco receberia bytes diferentes dos capturados e o portão G1 reprovaria.

Correção no commit seguinte: .gitattributes marca

transcricoes/**/00-fonte/*.txt|.vtt|.srt como -text (nunca normalizar), o blob foi restaurado

e a restauração foi verificada por clone fresco + G1 verde.

Regra que fica (acrescentada ao Princípio P2): convenção de estilo não se aplica a evidência.

Normalização global de fim de linha, formatador automático e "limpeza" de whitespace precisam ter

exceção explícita para 00-fonte/. O bruto é a única coisa neste repositório que não pode ser

melhorada.

### 14.3 O que ficou para depois

| Item | Por que não agora |
| --- | --- |
| publicacoes/ | só faz sentido quando houver produto distribuído; a pasta nasce vazia e o CI passaria a cobrar coerência de um lugar sem conteúdo |
| LFS para áudio | a decisão foi link externo; as regras ficaram prontas no .gitattributes |
| url do vídeo de referência | não foi registrada na captura de 15/09; está como null em metadados.yaml e sinalizada em 00-fonte/midia/README.md — quem localizar o vídeo preenche |
| Reescrever o Guia v2 inteiro para a nova estrutura | os caminhos foram atualizados (26 referências); uma revisão de texto do Guia é trabalho de curadoria, não de migração |